茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目

【采购项目编号：GDCS2022CG-A076】

竞争性磋商文件

广东长盛工程项目管理有限公司 编制

发布日期：二0二三年

目      录

第一部分  竞争性磋商邀请函	2

第二部分  采购项目内容	5

第三部分  响应供应商须知	16

第四部分  评标方法、步骤及标准	27

第五部分  合同书格式	33

第六部分  响应文件格式	46

# 第一部分 竞争性磋商邀请函

各（潜在）供应商:

广东长盛工程项目管理有限公司受茂名市公安局的委托，对茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商磋商。

- 采购项目编号：GDCS2022CG-A076。

二、采购项目名称：茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目。

三、采购预算：￥503,786.01（大写：伍拾万零叁仟柒佰捌拾陆元零壹分）。

四、磋商上限：不得超出采购预算。

五、供应商资格要求：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.取得合法企业工商营业执照和税务登记、组织机构代码证（如换新版“三证合一”的营业执照，只需提供新版营业执照）；

3.投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级（或以上）资质的施工单位，并取得安全生产许可证；

4.拟委派项目经理具有二级建造师（市政公用工程专业）或以上资格（广东省外的须为市政公用工程专业一级建造师执业资格（根据粤建市函【2011】218 号文）），并取得有效的安全生产考核合格证，且没有负责其他在建工程（提供承诺函），并提供近三个月（2022年09月至2022年11月）社保证明；

5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

6.本项目不接受联合体。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：参与的供应商全部为符合政策要求的中小企业。

六、现场踏勘(答疑会)时间、地点：本项目不集中举行踏勘及答疑会，潜在供应商可自行到现场踏勘。

注：本项目报名为现场报名，由法定代表人或授权代表（须为拟委任的项目负责人）到现场报名，购买磋商文件时须提供以下资料：

1.营业执照副本（或事业法人证书，或社会团体法人证书）、组织机构代码证副本、税务登记证副本（已经办理三证合一或五证合一的，提供统一社会信用代码的营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人资质证书及安全生产许可证（有效期内复印件加盖公章）；

3.投标人拟委任的项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明（复印件加盖公章）；

4.法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（法人报名不需委托书）（原件）；

5.法定代表人及投标人授权代表身份证（法人报名不需授权人）（复印件加盖公章）；

6.提供“信用中国”和“中国政府采购网”查询截图。

（备注：采购代理机构对响应供应商提交的证件资料的核对，不代表其资格的确认。响应供应商的资格最终以评标委员会根据其响应文件中的相关资料作出的评审结论为准。）

七、符合资格的供应商应当在2023年01月30日起至2023年02月03日止（办公时间：09:00-12:00，14:30-17:30，法定节假日除外）由法定代表人或授权代表持有效证件到广东长盛工程项目管理有限公司购买磋商文件，磋商文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、磋商文件递交时间：2023年02月08日09:00~09:30（北京时间）；

九、磋商文件送达地点：广东省茂名市高凉中路12号中海大厦1104房开标大厅；

十、磋商截止及开标评标时间：2023年02月08日09:30（北京时间）；

十一、开/评标地点：广东省茂名市高凉中路12号中海大厦1104房；

十二、采购人的联系方式

采 购 人：茂名市公安局

联系地址：茂名市公安局

采购代理机构：广东长盛工程项目管理有限公司

联系地址：广东省茂名市高凉中路12号中海大厦1104房

邮    编：525000

标书售卖、业务咨询联系人：陈 工      联系电话：0668-2907995

电子邮件：mmcsgc@163.com；

- 磋商保证金缴纳：

本项目不设置保证金。

- 磋商文件公示/下载：http://www.csgcmm.com；

- 公告信息查询：

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规等规定，本项目磋商文件公示时间为磋商公告发出之日起三个工作日，供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。响应供应商递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

http://www.csgcmm.com（广东长盛公司网）

广东长盛工程项目管理有限公司

2023年01月29日

# 第二部分  采购项目内容

## 一、项目概况

## 为了落实茂名市创建全国文明城市巩固国家卫生城市工作指挥部关于“规范设置交通标志、对市区道路交通设施查漏补缺”的工作要求，给广大市民营造一个安全、畅通的出行环境，消除事故隐患，根据我市道路的实际情况，在油城路、西粤路、文明路、光华路等中心城区主干道及背街小巷更新、增补交通标志一批。

二、项目金额及数量

（一）根据市财政局投审审定及茂名市公安局会议纪要，项目金额为503786.01元（大写：伍拾万叁千柒佰捌拾陆元零壹分）。

（二）标志分为主标志和辅助标志两类，一共450块。主标志包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志，其中警告标志、禁令标志、指示标志共计350块，因为造价金额相同，采购方在总数量不变的情况下可以根据使用需要相互调整数量。

| 序号 | 项目名称 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目 | ￥503,786.01（大写：伍拾万零叁仟柒佰捌拾陆元零壹分） |  |

注：1、招标（或采购）范围： 详见工程量清单。

2、施工地点：市区中心城区主干道及背街小巷，公安交警部门根据使用需求指定地点。

3、本项目属专门面对中小企业采购。

- 三、采购项目技术要求及工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更新、增补市区交通标志 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 30048.78 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更新、增补市区交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205004001 | 警告标志 | 1.标志规格:△900mm、IV类超强级反光膜、3厘铝板、含杆及基础安装 2.安装地点:油城路、迎宾路、站北路、西粤路、文明路、光华路、人民路等主干道及背街小巷 3.标志内容:包含注意行人、注意儿童、事故易发路段等各类标志 |  | 块 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 040205004002 | 禁令标志 | 1.标志规格:D=800mm、IV类超强级反光膜、3厘铝板、含杆及基础安装 2.安装地点:油城路、迎宾路、站北路、西粤路、文明路、光华路、人民路等主干道及背街小巷 3.标志内容:包含禁止停车、禁止鸣喇叭、限制高度、限制速度、禁止载货车通行、禁止通行等各类标志 |  | 块 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 040205004003 | 指示标志 | 1.标志规格:800×800mm、IV类超强级反光膜、3厘铝板、含杆及基础安装 2.安装地点:油城路、迎宾路、站北路、西粤路、文明路、光华路、人民路等主干道及背街小巷 3.标志内容:包含人行横道、非机动车车道、停车位、允许掉头各类标志 |  | 块 | 100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更新、增补市区交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 040205004004 | 指路标志 | 1.标志规格:4000×2000mm、IV类超强级反光膜、含升降机费、安装 2.安装地点:油城路、迎宾路、站北路、西粤路、文明路、光华路、人民路等主干道及背街小巷 3.标志内容:交叉口告知等各类标志(包含杆件除锈、油漆上新) |  | 块 | 25 |  |  |  |  |
| 5 | 040205004005 | 辅助标志 | 1.标志规格:800×400mm、IV类超强级反光膜、3厘铝板、含安装 2.安装地点:各个禁止停车抓拍监控点及 停车位 3.标志内容:禁停严管路、停车位除外等各类标志辅助说明 |  | 块 | 75 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更新、增补市区交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 30048.78 |  |  |  |  |  |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更新、增补市区交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：更新、增补市区交通标志 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

三、采购项目要求

1、工期：

本工程在发出成交通知书后30日内签订施工合同。施工总工期不超过180日历天。在签订合同后，采购方根据实际需要，每次向中标方发出施工通知，中标方在收到书面通知后，应立即进行施工，3天内施工完毕。

2、质量要求：

1、中标人必须严格按照本项目图纸设计施工。

2、本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。

3、中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到市劳动保障部门的安全标准要求。

3、安全文明施工要求：

- 中标人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作；

- 中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围住；

- 中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到创建国家卫生城市标准；

- 中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用；

- 中标人必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6）中标方必须注意施工安全，做好安全防护、文明施工工作。如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故、施工过程中的交通事故等一切责任均由中标方负责，与采购方无关。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到市劳动保障部门的安全标准要求。

4、总包及分包规定：

本项目不接受联合体投标，不允许对项目专业分包及劳务分包。

- 5、验收要求：

- 中标人向采购人报送竣工验收申请报告。

- 采购人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的5天内通知中标人，指出在颁发接收证书前中标人还需进行的工作内容。中标人完成采购人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至采购人同意为止。

- 采购人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在5天内提请采购人进行工程验收。

- 中标人、勘察设计等相关单位同意竣工验收申请报告后5日内进行竣工验收。

- 采购人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，应限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向中标人出具工程接收证书。

- 采购人验收后不同意接收工程的，中标人应按照采购人的验收意见，对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。中标人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。

- 中标方备齐所需材料文件提起验收申请。如验收材料文件不齐全，采购方有权拒绝验收申请。采购方根据验收申请10个工作日内组织交警支队、审计科、警保处等相关部门共同验收。

6、付款方式要求：

由采购方按下列程序付款：

（一）、预付款：签订合同后的5个工作日内，支付合同总价的30%。

（二）、项目竣工，通过采购方的验收和结算审核后的5个工作日内，支付至结算价的100%。

（三）、中标方凭以下有效文件与采购方结算：

1、合同；

2、中标人开具的正式发票；

3、验收报告（加盖采购人公章）；

4、中标通知书；

5、施工数量清单

6 、验收意见书

（四）、采购方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已按期支付。

7、承包方式：

□固定总价：响应报价文件包含报价总价及综合单价时，响应报价总价为合同总价。合同总价在磋商文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整,当施工过程中发生设计变更，按照规定予以增减造价的。

☑固定单价：响应报价文件包含报价总价及综合单价时，综合单价为合同单价。工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的，不予调整，工程量按实结算，工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围外，允许调整。

8、工程量增减调整方法：

- 施工图纸范围以内的工作内容实行零签证；施工图纸范围以外，若由于非中标人原因确需现场签证的，由中标人以书面形式报采购人洽商。

- 施工图纸范围以内或图纸范围以外，若由于非中标人原因确需的设计变更、增减工程量或工程量清单中的材料规格、品牌等改变，投标报价中已有适用于变更工程的单价或总价，按投标报价已有的价格调整；投标报价中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格调整；投标报价中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由中标人依据变更工程内容、按现行定额计量规则和计价办法、套用工程造价管理机构发布的同期建设信息材料价格与中标人投标报价的浮动率，提出变更工程内容单价或总价经监理人、采购人及投资审核中心三方共同确认后进行调整。【中标人报价浮动率=（中标价格/招标控制价）×100%】。

- 9、标线技术要求

（一）国家标准要求

所以标志均应符合中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768）及《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038）有关规定。

（二）反光材料要求

1、版面反光膜应符合《道路交通反光膜》（GB/T8833-2012）标准，采用IV类高级反光膜。反光膜版面应平整，清洁，无气泡和皱褶。

2、为了保证交通标志有效使用寿命，反光膜应具备至少10年的使用寿命，在使用期内至少保持70%以上的初始反光亮度，并书面提供国家认可的检测机构出具的对该批次反光膜的检测报告。

3、反光膜在同一块标志板上不得有拼接接缝。

（三）标志板材料

标志底板采用铝合金材料制作，厚度3mm，标志板后附有滑动槽铝，滑动槽铝采用柳钉柳固在标志板上，柳钉头应打磨平滑。铝合金板材牌号、规格、力学性能及尺寸偏差应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827）规定。

（四）标志杆件

标志杆件立柱采用热轧无缝钢管。标志版面1.5平方米以下采用单立柱安装，直径采用Φ76MM钢管制作，其材料性能不低于Q235钢，标志杆立杆和横梁严禁使用卷板焊接钢管。标志版面距离地面净空2米-2.5米。

（五）地下基础施工要求

1、基础采用明挖施工，C25混泥土基础规格：应当先平整夯实，控制好标高，基底应力不低于100Ka。

2、地脚螺栓采用Q345B钢制作，螺栓、螺母、垫圈采用高强度部件，热浸镀锌防腐处理，镀锌量350g/㎡.

3、所有构件的焊接必须满足《钢结构焊接规范》（GB50661）的技术要求。

# 第三部分  响应供应商须知

## 一、概念释义

1. “采购人”是指：茂名市公安局

2. “监管部门”是指：/

3. “招标采购单位”是指：茂名市公安局

4. “采购代理机构”是指：广东长盛工程项目管理有限公司

5．合格的响应供应商:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2符合磋商文件规定的项目特殊条件要求的供应商（见磋商邀请函有关资质要求）。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的响应供应商。

7. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

## 二、竞争性磋商文件 （简称“磋商文件”）

8．适用范围

8.1本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的政府采购。

9. 磋商文件的构成

9.1磋商文件包括但不限于下列文件：

- 竞争性磋商邀请函

- 响应供应商须知

3) 采购项目内容

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

6) 在磋商过程中由采购单位发出的修正和补充文件等

9.2响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

10. 磋商文件的澄清或修改

10.1磋商文件的澄清是指采购人对磋商文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答响应供应商提出的各种问题。磋商文件的修改是指采购人或采购代理机构对磋商文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对磋商文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买磋商文件的响应供应商（答复中不包括问题的来源）。响应供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为磋商文件的一部分，对响应供应商有约束力。

10.3磋商文件的修改均在“广东长盛公司网”（http://www.csgcmm.com）以网上公告形式发布，且以书面形式通知所有购买磋商文件的响应供应商，并对响应供应商具有约束力，响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。在项目开标前，响应供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。当磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

10.4采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间至少五个日历日前，以书面形式通知所有磋商文件收受人，并在指定的信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为磋商文件的组成部分。采购人修改磋商文件之日起至磋商截止期少于三个日历日的，应征得各响应供应商的同意，同时为使响应供应商准备磋商时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究分析，采购代理机构可适当延长接收磋商文件截止时间，将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，但至少应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

## 三、磋商文件的编制和数量

11．磋商费用

11.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11.2本次招标向成交供应商收取的成交服务费。根据文件相关规定。成交服务费的收费标准按国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）、广东省物价局粤价[2011]88号、省物价局粤价[2003]320号、省物价局粤价[2002]386号文件规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

| 类型 服务费率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：

1）按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

2）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程招标代理业务成交金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

合计收费=1+2.8=3.8（万元）

11.3  成交供应商须在成交公告公示期结束后，领取《成交通知书》前，向采购代理机构缴纳代理服务费。

11.4  招标代理服务费以现金汇款或银行汇票形式交付。

12．磋商的语言及计量

12.1响应供应商提交的磋商文件以及响应供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非磋商文件中另有规定，响应供应商在响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．响应文件的构成

13.1响应供应商编制的响应文件应包括但不少于本磋商文件第五章《响应文件格式》的所有内容。

14. 响应文件编制

14.1响应供应商应按本须知13.编制响应文件。

14.2响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为响应供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应供应商承担。

15. 响应报价

15.1如磋商文件无特殊规定，响应价格以人民币填报。

15.2《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，响应供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 响应报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的磋商，将被视为无效响应。

16. 备选方案

16.1除磋商文件第二部分项目要求另有规定，本项目只允许响应供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。

17. 联合体磋商

17.1本项目是否接受联合体参加磋商，按磋商邀请函约定。

17.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招磋商法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目的响应。

18. 响应供应商资格证明文件

18.1响应供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，内容详见磋商文件第五章《响应文件格式》中的“资格证明文件”。

18.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；磋商文件第五章《响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，响应供应商应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效响应处理。

19. 磋商保证金（当项目不设置磋商保证金时，本条款不适用）

19.1响应供应商应按磋商文件规定的形式和金额、时间交纳磋商保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。如磋商保证金由其它单位代缴，响应供应商在缴纳磋商保证金截止时点前向采购代理机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件），原件随磋商响应文件一并递交。

19.2磋商保证金（汇款形式）必须用公司账户一次性转入的方式提交，应符合“磋商邀请函”规定的金额及缴纳方式。

19.3 磋商保证金作为其响应的一部分，为了保护采购人免遭因响应供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因响应供应商的行为受到损害时可根据响应供应商须知第19.9条的规定没收响应供应商的磋商保证金。

19.4 响应供应商应按磋商文件规定的形式和金额在递交磋商响应文件截止时点前交纳磋商保

证金，磋商保证金作为磋商响应文件的组成部分。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

19.5 在开标时，凡未按规定交纳磋商保证金的磋商，视为非响应性磋商予以拒绝。

19.6如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

19.7成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

19.8不管磋商保证金来源何处，采购代理机构只向原账户退回。

19.9有下列情形之一的，磋商保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

3)法律法规规定的情形。

20. 磋商有效期

20.1磋商文件应在开标之日起 60 天内保持有效。磋商有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

20.2特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期期满之前，要求供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

21. 磋商文件的数量和签署

21.1 响应供应商应编制响应文件壹式肆份，其中正本壹份和副本叁份，响应文件电子文档一份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

21.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

21.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

21.4电报、电话、传真形式的磋商文件概不接受。

## 四、响应文件的递交

22. 响应文件的密封和标记

22.1响应供应商应将响应文件正本和副本分别进行密封包装。响应文件电子文档放入正本密封袋中。

22.2响应文件未按要求密封包装的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

23. 磋商截止期

23.1招标采购单位在《磋商邀请函》中规定的地点和磋商截止时间之前接收响应文件，超过截止时点后的响应为无效响应。

23.2招标采购单位可以按本须知第10条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和响应供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24. 响应文件的修改和撤回

24.1响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在磋商截止时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

24.2 响应供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应，但响应供应商必须在规定的磋商截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。从磋商截止期至响应供应商承诺的响应有效期内，响应供应商不得撤回其响应，否则其磋商保证金将被没收。

24.3 响应供应商所提交的响应 文件在评标结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、磋商及评审

25.  评标委员会的组成和评标方法

25.1 评标由广东长盛工程项目管理有限公司依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家人数3名，专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从采购代理专家库中随机抽取。

25.2 评标委员会将按照磋商文件确定的评标方法进行评标。

25.3 本次评标具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。

26. 磋商文件的初审

26.1磋商文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对磋商文件中的资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足磋商文件的实质性要求等。只有实质性响应的磋商文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效响应处理。

26.2响应文件中《响应报价一览表》内容与磋商文件中《工程量清单报价表》内容不一致的，以《响应报价一览表》为准；磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果磋商供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

26.3实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件相符没有实质偏离的响应文件。评标委员会决定磋商文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

26.4实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商文件成为实质上响应的磋商。

26.5 在资格性审查和符合性审查过程中，响应供应商有下列情形之一的，其响应将被视为无效响应：

1）响应总金额超过本项目采购预算或报价上限的；

2）响应供应商的响应书或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

3）不具备磋商文件中规定资格要求的；

4）响应文件明示盖公章处未加盖公章的；

5）响应文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

6）响应有效期不足的；

7）响应文件对磋商文件的实质性条款产生偏离的。

8）符合磋商文件中规定的被视为无效响应的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

27. 响应文件的澄清

27.1 评标期间，对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许响应供应商对响应报价等实质性内容做任何更改。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由响应供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖响应供应商的印章。

27.2 响应供应商的澄清文件是其磋商文件的组成部分。

28. 响应的比较与评价

28.1 评标委员会只对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商文件进行评价和比较。

29. 授标

29.1 评标委员会按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对磋商文件进行评审，推荐成交候选人名单，并编写书面评标报告。

29.2定标程序

采购人应在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；

29.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

30.评标注意事项

30.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《成交通知书》期间，任何响应供应商均不得就与其磋商有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

30.2为保证采购活动的公正性，除本须知第28条的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与响应供应商私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对磋商文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

## 六、合同的订立和履行

32. 合同的订立

32.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商磋商文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商磋商文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报采购监督管理部门备案。

33. 合同的履行

33.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

33.2 采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.1条的规定备案。

33.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 七、公告

34. 招标采购单位将在指定媒体上发布按规定应当发布的所有采购信息。

## 八、质疑

35. 如果响应供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑，招标采购单位应在规定时间内给与答复。

36.质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

37. 招标采购单位处理质疑的依据是国家相关法律法规以及《广东省政府采购工作规范（试行）》第十一章的要求，阐释如下：

37.1质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出，磋商文件公示时间截止至7个工作日后，不再受理针对采购文件的相关质疑。

37.2响应供应商质疑应符合下列条件，否则不予受理：

- “质疑函”的格式提供质疑文件，包含项目名称、项目编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件(传真件及扫描件恕不受理)。

- 提出质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

- 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

- 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

37.3招标采购机构受理质疑办理程序：

- 招标采购机构与质疑人办理质疑文件签收手续。

- 首先进行沟通，以消除质疑人因误解或对采购程序的不了解而引起的质疑。如质疑人满意答复结果，并撤回质疑，质疑处理程序终止。

- 质疑文件内容不符合规定的，招标采购机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为放弃质疑。

- 处理质疑一般进行书面审查。必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会进行复议；委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

- 在质疑处理期间，招标采购机构视情形可以依法决定暂停采购活动。

- 招标采购机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑响应供应商。答复函可以直接领取或传真或邮寄方式或电子邮件均视为有效送达。

37.4质疑人向招标采购机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

37.5质疑人拒绝配合招标采购机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

37.6捏造事实或提供虚假证明材料、假冒他人名义进行质疑、拒不配合进行有关调查情节严重的，视为虚假、恶意质疑。

## 九、适用法律

35. 招标采购单位及响应供应商的一切磋商活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》、《广东省实施〈政府采购法办法〉》及其配套的法规、规章、政策。

36. 在评标过程中，合格响应供应商不足法定三家，招标采购单位可依据《政府采购非招标采购人式管理办法》（财政部74号令）的规定申请继续履行采购程序，响应供应商如有不同意见，可现场提出。

## 第四部分  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》、《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的响应供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按响应报价由低到高顺序排列。评标总得分且响应报价相同的，按技术商务评价指标的单项得分进行排序，并按排序先后确定成交候选供应商或者成交供应商。

二、评标步骤

评标委员会对磋商文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

| 响应供应商 评审内容 |  | 响应供应商A | 响应供应商B | 响应供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |
|  | 响应供应商资格要求的条件 |  |  |  |
|  | 磋商有效期60天 |  |  |  |
|  | 磋商文件的式样、签署、盖章符合磋商文件要求 |  |  |  |
| 符合性检查 | 实质性响应技术、商务要求 |  |  |  |
|  | 施工工期要求 |  |  |  |
|  | 响应报价是唯一确定且未超出采购预算 |  |  |  |
|  | 其他无经评委评定为无效标的 |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。 |  |  |  |  |

（二）政府采购政策适用调整依据

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

[优先采购时适用]采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如 下：节能产品金额占项目总金额的比重达到 10％－25％的（含 10%，不含 25%，下同），扣 2％；达到 25－50％的，扣 4％；达到 50％－75％的，扣 7％；达到 75％以上的扣 10％。 （说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

2. 采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10％－25％的（含 10%，不含 25%，下同），扣 1％； 达到 25－50％的，扣 2％；达到 50％－75％的，扣 3％；达到 75％以上的扣 4％。

3. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

小微企业投标的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予 3%的价格扣除。小型和 微型企业（投标人）提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除；中 型企业（投标人）提供小型和微型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除； 小型和微型企业投标的货物，只有部分是小型和微型企业制造的（本企业制造，或者其他 小型、微型企业制造），该部分货物才享受价格扣除。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒 毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）无法认定的，不享受价格扣除。(备注：以提交的中小企业申明函为准，投标人及其代理产品的制造商均应提交)

注：（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

4. 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。如果出现多种处理原则所 产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评标价。

（三）比较与评价（适用于综合评分法）

1.能够通过初步审查即实质性响应磋商文件要求的供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.技术商务评审：

各评委对通过初审的响应供应商对照采购需求各项技术商务要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见技术商务评价表）；所有评委对某一响应供应商的技术商务评价评分的算术平均值作为该响应供应商的技术商务评价得分。

4.价格评价：

（1）经评委会审核，满足磋商文件要求，以评审价格的最低价者定位评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分= (评审基准价/评标价)×价格权值×100

- 计算总分：

5.1综合总得分＝技术商务得分＋价格得分（精确到小数点后两位）

5.2综合比较与评价：

将响应供应商的技术商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该响应供应商的综合评价得分。

三、推荐成交候选供应商名单

磋商小组将按各响应供应商综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的响应供应商进行排序，推荐综合得分最高的前二名响应供应商为成交候选人。

四、评标标准

| 指标名称 | 分值 | 评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 技术 | 70分 | 评委自主评分 （详见技术商务评分表） |
| 商务 |  |  |
| 价格 | 30分 | 1.响应报价得分= (评标基准价/评标价)×价格权值×100 2.评标基准价为满足磋商文件要求且响应报价最低的响应报价，其价格分为满分。 3.价格权值=30% |
| 综合得分 | 100分 |  |

附：技术商务评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 【优】施工总体安排合理，施工机械合理；对施工难点有先进和合理的建议，措施、线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力得8分。 【良】施工总体安排合理，施工机械可行；对施工难点有合理的建议，措施、线形控制方案经济、安全、基本可行得4分。 【中】施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，措施、线形控制方案基本可行得2分。 【差】施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，措施、线形控制方案不可行得0分。 | 8 |
| 2 | 施工平面布置和临时设施布置 | 【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求得7分。 【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求得4分。 【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要得2分。 【差】总体布置不合理，或不符合安全、文明施工要求得0分。 | 7 |
| 3 | 安全文明施工措施 | 【优】针对项目实际情况，有先进、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰，得7分。 【良】针对项目实际情况，有合理的措施，且具体、完整、采用规范正确，得4分。 【中】有基本合理的措施，采用规范正确，得2分。 【差】安全文明措施不得力，采用规范不正确，得0分。 | 7 |
| 4 | 质量保证措施 | 【优】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，优于磋商文件的质量要求。得6分。 【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足磋商文件的质量要求。得4分。 【中】具体措施可行，基本满足磋商文件要求。得2分。 【差】措施不可行。得0分。 | 6 |
| 5 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 【优】关键线路布局清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键部位控制措施有力、合理、可行，得6分。 【良】关键线路布局清晰、准确、完整，计划编制可行。关键部位控制措施较合理、可行，得4分。 【中】关键线路基本准确，计划編制基本合理。关键部位控制措施基本可行，得2分。 【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键部位控制不可行，得0分。 | 6 |
| 6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 【优】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，得6分。 【良】对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点有合理的建议，解决方案完整、经济、安全、基本可行，得4分。 【中】对项目关键技术有一定的了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行，得2分。 【差】对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行，得0分。 | 6 |
| - 7 | 项目经理 | 项目经理： 具备一级建造师证的得1分， 具备市政类专业高级工程师职称的得1分； 注：提供人员相关证书、身份证的复印件及2022年09月-11月社保证明复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 2 |
| - 8 | 项目团队人员配备情况 | 拟投入本项目的团队人员中： - 项目技术负责人具有市政类高级工程师职称的2分； - 投入施工员、质检员、安全员、材料员、资料员具有工程师或以上职称证的，每提供一个人员证书得2分，最高得10分。 3、每提供一个注册造价师得1分，最高得2分。 注：提供人员相关证书、身份证的复印件及2022年09月-11月社保证明复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 14 |
| - 9 | 类似项目业绩经验 | 2019年1月1日至今完成过的市政类项目，每提供一项得1分，最高得5分。 注：时间以签订合同时间为准，提供中标通知书、施工合同关键页及竣工验收报告等复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。 | 5 |
| - 10 | 企业实力 | 投标人同时具备有效的ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证每项认证得3分，最高得9分。 注：须提供相关证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 9 |
| 合计 |  |  | 70 |

# 合同书格式

合同书

发包方 ：

承包方 ：

签约地点：

签订日期：       年    月     日

第（一）部分　　协议书

发包方（全称）：

承包方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同签订后    天内完成工程施工。

四、质量标准

工程质量标准：100%合格；保修期为 1 年；

五、合同价款

金额（大写）：                      （人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章之日后生效。

发包方：               （公章）          承包方：            （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代表人：                             委托代表人：

电话：                                   电话：

传真：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮政编码：                               邮政编码:

第（二）部分　　通用条款(略)

第（三）部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款第2.1条

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、法规及本省、市有关部门规章或地方法规。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 国家制定的相关标准和相应规范。

发包方提供标准、规范的时间：由承包方自己解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商

3、图纸

3.1发包方向承包方提供图纸日期和套数：

发包方对图纸的保密要求：承包方必须对图纸、技术资料妥善保管，不得泄露给与工程无关人员。发包方不必支付保密措施费。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

4 、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：              职称：

发包方委托的职权：

需要取得发包方批准才能行使的职权：

4.2发包方派驻的工程师

姓名：              职称.

职权：1、全面负责本工程的进度、质量、投资控制工作；2、全面负责协调本工程各方面的工作关系。

5、项目经理

姓名：             职务：

6、发包方工作

6.1发包方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前完成。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

(5)由发包方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理好施工界区内的土地规划许可证、投资许可证、等报建手续。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前3天内以书面形式交给承包方，进行现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间：

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款第8.1条，平整场地工作除外。

(9)双方约定发包方应做的其他工作：发包方支付的工程款必须划进在本合同约定的承包方的账户，否则由此造成的一切损失由发包方负责。

(10)发包方委托承包方办理的工作：无。

7、承包方工作

7.1承包方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包方完成的设计文件提交时间：无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款第9.1第(3)款执行。

（4）向发包方提供的办公和生活房屋及设施的要求：  无

（5）需承包方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款第9.1第(5)款执行。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交工前由承包方负责，交工后由发包方负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包方负责保护，若有损坏由承包方负责。

（8）施工场清洁卫生的要求：文明施工，保持场地整洁。

（9）双方约定承包方应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提供施工组织计划，开工后每月25日前向发包方报下个工作月进度计划。

工程师确认的时间：

8.2群体工程中有关进度计划的要求：由承包方统一计划。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：承包方在通用条款第13.1条情况发生后3天内，就延误的工期以书面的形式向发包方提出报告。发包方确认后，工期顺延。

四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：现行施工规范中所有要求隐蔽验收的部位。

11、工程试车

11.1试车费用的承担：无。

五、安全施工

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1本合同价款采用 （2） 方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：

变更价款的确定原则：

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

12.2双方约定合同价款的其他调整因素：施工图纸范围以内或图纸范围以外，若由于非承包方原因确需的设计变更、增减工程量或工程量清单中的材料规格、品牌等改变，投标报价中已有适用于变更工程的单价或总价，按投标报价已有的价格调整；投标报价中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格调整；投标报价中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包方依据变更工程内容、按现行定额计量规则和计价办法、套用工程造价管理机构发布的同期建设信息材料价格与承包方投标报价的浮动率，提出变更工程内容单价或总价经监理人、发包方及投资审核中心三方共同确认后进行调整。【承包方报价浮动率=（中标价格/招标控制价）×100% 】。

- 工程预付款：本工程设工程预付款。

14、工程量确认: 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：图纸范围内工程量的偏差或因工程材料的型号、品牌的更换或材料价格的调整而导致合同价款的调整，措施项目费（包括技术措施费与其它措施费）不进行调整；图纸范围以外增减工程量，措施项目费可以根据相关计价规范进行调整。

14.1承包方向工程师提交已完工程量报告的时间：

15、付款方式：1.合同签订后，发包方在收到承包方开具同等金额的正式发票后5个工作日内按程序办理政府支付手续，支付合同价款的30%作为预付款。

2.项目竣工后，通过发包方的验收和财政部门结算审核且发包方收到承包方开具同等金额的正式发票后的15日内，发包方按程序办理政府支付手续，支付至结算价的100%。

承包方凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）承包方开具的正式发票；（3）验收报告（加盖发包方公章）；（4）中标通知书；（5）涂料检测报告；（6）施工签证（如有）；（7）施工数量清单；（8）验收意见书。

甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包方已按期支付。

16、履约保证金：/。

七、材料设备供应

17、发包方供应

17.1发包方供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包方承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：____________________________________

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_______________

（3）承包方可代为调剂串换的材料：_________________________________

（4）到货地点与一览表不符：_________________________________________

（5）供应数量与一览表不符：_________________________________________

（6）到货时间与一览表不符：________________________________________

17.2发包方供应材料设备的结算方法：________________________________

18、承包方采购材料设备

18.1承包方采购材料设备的约定：

八、工程变更

施工图纸范围以内的工作内容实行零签证；施工图纸范围以外，若由于非承包方原因确需现场签证的，由承包方以书面形式报发包方洽商；

九、竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1承包方提供竣工图的约定：

19.2中间交工工程的范围和竣工时间：_______________________________

十、违约、索赔和争议

20、违约

20.1本合同中关于发包方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包方违约应承担的违约责____________________________

本合同通用条款第26.4款约定发包方违约应承担的违约责任：发包方应及时审核承包方

提交的工程进度月报表，及时向承包方支付工程进度款，延迟支付工程进度款所造成的工程

延期由发包方负责，由承包方原因造成的工程进度月报表审核延迟，造成的工程延期由承包

人承担违约责任。

本合同通用条款第33.3款约定发包方违约应承担的违约责任：

双方约定的发包方其他违约责任：承包方在施工过程中没有违约，发包方在工程竣工验收合格后七日内全部退还工程履约金给承包方。

20.2本合同中关于承包方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包方违约承担的违约责任：每逾期一天，按合同价款的千分之一计取违约金。

本合同通用条款第15.1款约定承包方违约应承担的违约责任：按合同价款的百分之五计取违约金。并由承包方返修至协议书约定的质量标准，相关费用由承包方承担。

双方约定的承包方其他违约责任：1、由于承包方原因不能按约定工期完成工程任务，发包方有权终止合同，将工程另行发包，由此给发包方造成的损失由承包方承担。

其它违约事宜依照《中华人民共和国民法典》的相关规定追究违约方责任。

21、争议

21.1双方约定，双方如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，可提请采购人所在地仲裁委员会申请仲裁，也可直接向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

22、工程分包

22.1本工程发包方同意承包方分包的工程： 无 。

分包施工单位为：

23、不可抗力

23.1双方关于不可抗力的约定：台风、暴雨、洪水、地震。

24、保险

24.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包方投保内容：

发包方委托承包方办理的保险事项：

(2)承包方投保内容：

25、担保

25.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包方向承包方提供履约担保，担保方式为：/。

（2）承包方向发包方提供履约担保，担保方式为：银行保函或其他形式担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项： 无。

26、合同份数

26.1双方约定合同份数：发包方   份，承包方   份，招标代理机构 1 份。

27、补充条款:

（1）承包方的投标文件作为本合同附件，享有同等法律效力。

（2）结算时由发包方委托第三方有造价资质的机构核定，审减率超过8%部分的审计费用由承包方支付。

工程建设廉政合同

工程项目：

工程地址：

工程建设单位（甲方）全称：

工程施工单位（乙方）全称：

为加强工程建设项目的廉政管理，防止和遏制不正之风和腐败行为的发生，确保工程项目优质高效，经甲乙双方协商同意，特签定此廉政合同，并作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

工程建设单位（甲方）廉政管理职责：

1、甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位有关廉政管理和各项制度与规定。

2、甲方对本单位工程项目管理人员、技术人员要进行经常性的廉政教育。

3、甲方要负起对建设工程的监督管理职能,有责任对乙方在工程项目建设中的廉政情况进行监督。

4、甲方发现乙方不廉洁行为和贿赂问题时，应及时向有关部门举报，以便查实，并按照有关规定处理。

5、工程竣工后，乙方未违反本合同所列条款，待工程通过预决算审查后，经公示，未发现群众举报乙方有违法违纪问题，甲方才予按规定支付工程款项。

二、工程施工单位（乙方）廉政管理职责：

1、乙方与甲方签定基建工程承建合同前，必须先签订《工程建设廉政合同》，基建工程承建合同方能生效。

2、乙方要严格遵守国家、省有关建设工程管理的法律、法规、规章，防止工程建设的违法违纪行为发生，确保工程质量。

3、乙方要对建设工程的施工质量负责，不得转包工程、偷工减料、弄虚作假，降低工程质量标准。

4、乙方要遵守中央、国务院和省市有关部门制定的各项廉政制度。

5、乙方有责任对本单位的工作人员进行廉政教育。

6、乙方不得以任何名义和形式向甲方组织、个人或亲属赠送礼金、礼品、有价证券等；不得邀请甲方人员参加可能影响甲方人员公正执行公务的宴请和娱乐性等活动；不得变相以让利的形式为甲方人员购物和安排甲方人员挂名开支，一经发现则视为乙方采取不正当手段拉拢甲方人员。

7、乙方有权拒绝甲方人员以各种借口索取、谋取私利和不廉洁行为，并有责任予以举报。甲方一经查实，将严格按规定处理甲方人员，并奖励乙方举报人员。

三、违约责任

乙方如违反合同，造成甲方经济损失或工程质量低下的，甲方有权责令乙方返工、修理，并视情节和后果扣除工程合同价款2%作为赔偿款；造成工程质量低下不可挽回的，甲方有权单方面终止工程项目合同，由此造成的一切损失由乙方单位承担赔偿责任。并扣除工程合同价款5%作为赔偿款。对违法、违纪人员，由查办案件单位建议其所在单位或者上级主管部门给予相应的行政处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、本合同一式陆份，甲、乙双方各执一份，交甲方及乙方上级工程建设管理部门和纪检监察部门各一份备案。

甲方单位经办人签名：          乙方单位经办人签名：

甲方单位负责人签名：          乙方单位负责人签名：

甲方单位盖章：                乙方单位盖章：

年   月   日                   年  月  日

# 第六部分  响应文件格式

响应文件（工程类）

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：GDCS2022CG-A076

采购项目名称：茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目

响应供应商名称：

响应供应商地址：

联系      电话：

日          期：     年  月   日

目    录

一、自查表	49

1.1资格性/符合性自查自评表	49

二、资格性文件	51

2.1 响应函	51

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	52

2.3磋商保证金交纳凭证	54

2.4关于资格的声明函	55

2.5 磋商承诺书	56

三、商务部分	57

3.1响应供应商情况介绍表	57

3.2项目业绩介绍	58

3.3拟任执行管理及技术人员情况	58

3.4企业实力	59

3.5履约进度计划表	59

3.5投标供应商认为需要提供的证明材料	60

3.6商务条款响应表	61

3.7政策适用性说明	62

四、技术部分	67

4.1施工组织设计	67

五、价格部分	68

5.1响应报价一览表	68

六、密封套格式	69

6.1磋商文件正副本封装要求	69

# 一、自查表

| ## 1.1资格性/符合性自查自评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明函) | 详见磋商文件公告 | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
|  | 其他要求 | 响应供应商认为需要提供的其他证明材料 | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应技术要求 | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应商务要求 | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过；□不通过 | 见磋商文件第 （）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过；□不通过 | 见磋商文件 第 （）页 |

注：以上材料将作为响应供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（公章）：

日        期：   年   月   日

1.2 投标人的自评分表

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 自评分 | 评分情况说明 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | - |  |

# 二、资格性文件

## 2.1 响应函

广东长盛工程项目管理有限公司：

依据贵方采购项目茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目（采购项目编号：GDCS2022CG-A076) 的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本_壹_份，副本 叁 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.磋商有效期为递交磋商文件之日起  60  天，成交供应商磋商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子 邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户 银行：

帐    号：

日    期：

## 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东长盛工程项目管理有限公司

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：          （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

统一信用代码（营业执照号码）：

经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件正面

（盖单位公章）

法定代表人身份证复印件反面

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东长盛工程项目管理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一信用代码（营业执照号码）：

经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

（盖单位公章）

代理人身份证复印件反面

（盖单位公章）

## 2.3磋商保证金交纳凭证

## 本项目不要求缴纳保证金

## 2.4关于资格的声明函

致：广东长盛工程项目管理有限公司

关于贵方采购项目名称: （项目名称）                （采购项目编号：        ) 磋商邀请，本单位愿意提交磋商文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年财务报告或2021年的任意月份的财务报表；或银行出具的资信证明材料复印件）；

3）近三个月缴纳税收和保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

4）投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级（或以上）资质的施工单位，并取得安全生产许可证；

4.拟委派项目经理具有二级建造师（市政公用工程专业）或以上资格（广东省外的须为市政公用工程专业一级建造师执业资格（根据粤建市函【2011】218 号文）），并取得有效的安全生产考核合格证，且没有负责其他在建工程（提供承诺函），并提供近三个月（2022年09月至2022年11月）社保证明；

6）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

7）响应供应商认为需要提供的其他证明材料。

（相关证明文件附后，属于响应供应商提供的证件证明材料，必须要加盖响应供应商公章）

本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 2.5 磋商承诺书

广东长盛工程项目管理有限公司：

本响应供应商已详细阅读了      磋商文件，自愿参加上述工程磋商，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本响应供应商自愿在磋商文件规定的时限内按照磋商文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照磋商文件的承诺并满足磋商文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、茂名市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

3.保证响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并被没收磋商担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收磋商担保。

4.保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照磋商文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收磋商担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对响应供应商违约处理。

7.保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

10.保证成交之后按磋商文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

8.保证成交之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

9.保证按磋商文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本响应供应商在规定的磋商有效期限内，将受磋商文件的约束并履行磋商文件的承诺。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

# 三、商务部分

## 3.1响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、经营规模及服务理念、技术力量等。

2) 如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

## 3.2项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 建设单位名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：提供相对应的合同关键页、中标通知书复印件及竣工验收报告复印件，并加盖响应供应商公章。

## 3.3拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：按评分表要求附相关证明材料。

## 3.4企业实力

| 序号 | 证书名称 | 颁发单位 | 获得时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：提供相对应证书的复印件并加盖响应供应商公章。

## 3.5履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 保修期 |  |

## 3.5投标供应商认为需要提供的证明材料

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

## 3.6商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期服务的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 11 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 13 | 标线技术要求 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，。

3.本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

## 3.7政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标设备或货物明细报价表中，采用符合政策的小型或微型企业产品，主要产品与核心技术服务介绍说明如下：

小型或微型企业服务。

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖企业公章）

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

## （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 企业名称（盖章）：

## 日   期：

## 备注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。 2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的 《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成 交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 3、供应商应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业，作为填写本声明函相应采购标 的所属行业及判断所投货物制造商是否属于中小企业的依据。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的 具体情况如下：

## （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 企业名称（盖章）：

## 日 期：

备注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报 2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的 《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成 交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 3、供应商应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业，作为填写本声明函相应采 购标的所属行业及判断承建（承接）企业是否属于中小企业的依据。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

# 四、技术部分

## 4.1施工组织设计

响应供应商编制的施工组织方案包含但不限于以下内容：

- 总体概述；

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；

- 劳动力和材料投入计划及其保证措施，机械设备投入计划及检测设备；

- 施工平面布置和临时设备布置；

- 安全文明施工措施，新技术应用与承诺；

- 质量保证与承诺；

- 投标人认为需要提供的其他资料。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

# 五、价格部分

## 5.1响应报价一览表

| 项目名称 | 茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目项目 |
| --- | --- |
| 磋商编号 | GDCS2022CG-A076 |
| 总报价（元） | （大写）人民币 （小写）（￥ 元） |
| 完成时间（工期） | 日历天 |
| 备注：详细内容见《响应明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

# 六、密封套格式

## 6.1磋商文件正副本封装要求

响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。磋商文件中要求签名盖章的，不得缺漏。响应文件电子版装在正本里面。

收件人：广东长盛工程项目管理有限公司 磋商文件（正/副本） 项目名称：茂名市公安局更新、增补市区交通标志项目 采购项目编号：GDCS2022CG-A076 响应供应商名称： 响应供应商地址： 联系人： 联系电话： 于 之前不得启封（磋商截止时间前）